2019年立项实验室建设项目绩效验收情况一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **学院** | **建设项目** | **立项经费(万元)** | **执行经费****(万元)** | **结余经费****(万元)** | **新增实验项目数** | **改进实验项目数** | **培训****人时数** | **结论** |
| 1 | 电子信息工程学院 | 电子系统综合设计及竞赛创新实验室 | 80.6 | 64.7 | 15.9 | 24 | 14 | 6452 | 按时完成项目建设**通过** |
| 2 | 大数据与智能工程学院 | 计算机基础实验室设备更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 495008 | 按时完成项目建设**通过** |
| 3 | 教务处 | 实验室信息化综合管理系统 | 121.2 | 87.2 | 34 | 0 | 0 | 120 | 按时完成项目建设**通过** |
| 4 | 教师教育学院 | 教师教育实训中心建设项目 | 190 | 190 | 0 | 4 | 0 | 47790 | 按时完成项目建设**通过** |
| 5 | 体育与健康科学学院 | 弘毅体育馆教室改造及设施添置 | 26 | 25.9 | 0.1 | 0 | 2 | 26240 | 按时完成项目建设**通过** |
| 6 | 现代农业与生物工程学院 | 生科院实验台桌拆装搬迁和更换 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按时完成项目建设**通过** |
| 7 | 管理学院 | 智慧物流实验室项目 | 43.8 | 41.8 | 2 | 2 | 0 | 7424 | 按时完成项目建设**通过** |
|  | 合计 |  | 492.6 | 440.6 | 52 | 30 | 19 | 583034 |  |